Российская Федерация Администрация Веселовского района Ростовской области

# Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

# Красноманычская основная общеобразовательная школа

347784, Ростовская область, Веселовский район, х. Красный Маныч, ул. Центральная, 128

#### ИНН 6106004479  КПП 610601001  ОГРН 1026100811747

Утвержден приказом по школе от 24.02.2016 г. №32

План

по устранению  нарушений, выявленных в ходе выездной проверки в МБОУ Красноманычской ООШ (предписание ТО Управления Роспотребнадзора №20 от 16.02.2016 г.)

| №.п.п. | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Частичный ремонт кровли здания школы | Июль-август |
| 2. | Оборудование кабинета химии вытяжным шкафом | Июнь |
| 3. | Ремонт напольного покрытия рекреации первого этажа школы | Июнь-август |

Директор МБОУ					И.П.Ермакова